一、项目基本信息

| 项目名称 | 1800kVA 交流电源设备测试系统（C# WinForm + 以太网） |
| --- | --- |
| 服务内容 | 软件定制开发（含需求分析、设计、编码、测试、部署、培训） |

二、开发费用明细（按模块拆分）

2.1 核心功能开发（不含第三方付费组件）

| 模块名称 | 工作量（人天） | 单价（元 / 人天） | 小计（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求梳理与方案细化 | 3 | 1,500 | 4,500 | 含硬件协议确认、功能边界明确 |
| UI 界面开发（WinForm） | 12 | 1,400 | 16,800 | 主界面 + 6 个子窗口（含开源控件调用） |
| 以太网通信模块开发 | 18 | 1,600 | 28,800 | Modbus-TCP 协议适配 + 多设备通信管理 |
| 业务逻辑核心开发 | 25 | 1,600 | 40,000 | 电源控制 / 负载管理 / 时序同步 / 故障判断 |
| 数据存储与导出模块 | 8 | 1,400 | 11,200 | 数据库设计 + Excel/PDF 导出（用开源库） |
| 系统集成与测试 | 12 | 1,500 | 18,000 | 模块联调 + 硬件对接测试 + Bug 修复 |
| 开发费用小计 | 78 | - | 119,300 | 所有开发环节均使用开源工具 / 免费组件 |

2.2 服务支持费用

| 服务内容 | 服务方式 | 费用（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件部署与基础培训 | 远程指导（1 次） | 3,000 | 含安装配置 + 操作演示（通过视频会议） |
| 半年技术支持 | 远程响应（邮件 / 微信） | 8,000 | 含故障排查、小功能调整（每月限 5 次） |
| 服务费用小计 | - | 11,000 | 超出半年支持按 500 元 / 次收费 |

三、总报价

| 项目 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 核心功能开发费用 | 119,300 |
| 服务支持费用 | 11,000 |
| 总计 | 130,300 |

四、付款条件

- 预付款：协议确认后 3 个工作日内支付总金额的 30%（39,090 元）；

- 中期款：软件主体功能完成，通过远程演示后 3 个工作日内支付 50%（65,150 元）；

- 尾款：最终验收合格（运行稳定 7 天）后 3 个工作日内支付剩余 20%（26,060 元）。

五、交付成果

- 可直接安装的软件包（含配置文件）；

- 完整源代码（带注释，支持后续二次开发）；

- 简易开发文档（含模块说明、数据库结构、通信协议映射表）；

- 操作手册（图文版，含常见问题处理）。

六、补充说明

- 开发周期：收到预付款后 45 个工作日内完成主体功能，60 个工作日内完成验收；

- 硬件依赖：需甲方提供设备通信协议文档及测试环境（远程访问权限）；

- 需求变更：若中途变更核心功能，需协商增加费用及延长工期。

承包方：黄前龙

联系方式：18483672869

日期：2025 年 9 月 16 日