1800kVA 交流电源设备测试系统软件报价单

一、项目基本信息

| 项目名称 | 1800kVA 交流电源设备测试系统（C# WinForm + 以太网） |
| --- | --- |
| 服务内容 | 软件定制开发（含需求分析、设计、编码、测试、部署、培训） |

二、开发费用明细（按模块拆分）

2.1 核心功能开发

| 模块名称 | 工作量（天） | 单价（元 / 天） | 小计（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求深度梳理与方案攻坚 | 5 | 1,800 | 9,000 | 含硬件协议深度解析、边缘场景覆盖、方案迭代优化 |
| UI 界面开发（定制化交互） | 15 | 1,600 | 24,000 | 主界面 + 8 个子窗口（含交互逻辑优化、多分辨率适配） |
| 通信模块开发（高可靠） | 20 | 1,800 | 36,000 | Modbus-TCP 协议深度适配 + 通信容错机制（断网重连 / 数据校验 / 抗干扰） |
| 业务逻辑核心开发（全场景） | 30 | 1,800 | 54,000 | 含电源 / 负载联动控制、毫秒级时序同步、复杂故障逻辑（12 种故障类型） |
| 数据存储与导出模块（高安全） | 10 | 1,600 | 16,000 | 加密数据库 + 多格式导出（Excel/PDF/CSV）+ 数据备份自动化 |
| 系统集成与全量测试 | 15 | 1,700 | 25,500 | 模块联调 + 硬件全场景测试（含极限工况模拟）+Bug 闭环修复（≤0.1‰残留率） |
| 开发费用小计 | 95 | - | 164,500 | 含开源工具高级配置 + 定制化功能开发（满足特殊测试场景） |

2.2 服务支持费用（增值服务包）

| 服务内容 | 服务方式 | 费用（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 驻场部署与深度培训 | 现场服务（2 天） | 6,000 | 含软件安装配置 + 操作培训（2 场，覆盖管理员 / 操作员） |
| 一年全周期技术支持 | 7×8 小时响应（电话 / 远程） | 18,000 | 含故障优先排查、功能小迭代（2 次）、季度性能优化 |
| 应急现场服务（含 1 次） | 72小时内到场 | 5,000 | 差旅食宿由甲方承担（超出 1 次按 1,500 元 / 天计费） |
| 服务费用小计 | - | 29,000 | 含专属技术支持群 + 月度运行报告 |

三、总报价

| 项目 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 核心功能开发费用 | 164,500 |
| 服务支持费用 | 29,000 |
| 总计 | 193,500 |

四、付款条件

- 预付款：协议确认后 3 个工作日内支付总金额的 40%（77,400 元）；

- 中期款：软件主体功能完成，通过现场演示验收后 3 个工作日内支付 40%（77,400 元）；

- 尾款：系统稳定运行 30 天后，无重大问题支付剩余 20%（38,700 元）。

五、交付成果（增值版）

- 可直接部署的软件包（含加密授权，支持 3 台设备安装）；

- 完整源代码（带详细注释 + 开发思路文档，支持二次开发）；

- 技术文档套装：需求规格说明书 + 详细设计文档 + 通信协议手册 + 测试用例集；

- 操作指南：视频教程（10 段）+ 纸质手册（2 份）+ 常见问题速查卡。

六、补充说明

- 开发周期：收到预付款后 50 个工作日内完成主体功能，65 个工作日内完成驻场部署；

- 保障机制：提供开发过程周报 + 阶段验收节点（4 个关键里程碑），确保进度透明；

- 需求变更：核心功能变更需签订补充协议，费用按实际工作量的 1.2 倍计算。

承包方：[个人姓名]
联系方式：[电话 / 微信]
日期：2025 年 9 月 16 日